财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      ■完成结果评价

项目名称： 楼堂馆所修缮补漏项目

项目单位： 白沙黎族自治县机关事务服务中心

主管部门：

评价时间： 2020年3月11日至2020年4月7日

组织方式：□财政部门     □主管部门     ■项目单位

评价机构：■中介机构     □专家组       □项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南汇则会计师事务所

上报时间：2020年4月7日

项目绩效目标表

项目名称：楼堂馆所修缮补漏项目

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 白沙县楼堂馆所修缮补漏 | 白沙县楼堂馆所修缮补漏工程费用支出 | 150万元 | 120万元 | 90万元 | 60万元 |
| 成效指标 | 年内楼堂馆所待修项目完成比率 | 90%以上 | 90%以上 | 80% | 70% | 60% |
|  | 机关公职人员满意度 | 90%以上 | 90%以上 | 85% | 80% | 75% |
|  | 验收合格率 | 95%以上 | 95%以上 | 90% | 88% | 85% |
| 效率指标 |  |  |  |  |  |  |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写。

项目基本信息

单位:万元

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 白沙黎族自治县机关事务服务中心 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘玉梅 |  |  |  |  | 联系电话 | 27723189 |  |  |  |
| 地址 |  |  | 白沙黎族自治县委办公大楼 |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 572800 |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额（万元） |  |  | 150.00 |  |  | 实际到位资金 |  | 150.00 | 实际使用情况 |  |  | 92.07 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 150.00 |  |  | 市县财政 |  | 150.00 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  | 分值 | 三级指标 |  | 分值 |  | 得分 |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  | 4 | 目标内容 |  | 4 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  | 8 | 决策依据 |  | 3 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  | 8 | 分配办法 |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  | 6 |  | 6 |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  | 5 | 到位率 |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  | 10 | 资金使用 |  | 7 |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  | 10 | 组织机构 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  | 9 |  | 9 |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  | 15 | 产出数量 |  | 5 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  | 40 | 社会效益 |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  | 10 |  | 10 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 94 |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 项目评分 | 签 字 |  |  |
|  |  |  |  |  | 海南汇则会计师事务所 |  |  |  | 94 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 海南汇则会计师事务所 |  |  |  | 94 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 海南汇则会计师事务所 |  |  |  | 94 |  |  |  |
| 评价工作组组长 （签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 2020年4月 11日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2019年白沙黎族自治县机关事务服务中心

- 楼堂馆所修缮补漏项目绩效评价报告

- 项目概况

- （一）项目单位基本情况。

白沙黎族自治县机关事务服务中心（以下简称“白沙事务服务中心”）统一社会信用代码：12468840698926963K，宗旨和业务范围：为县四大机关后勤管理提供服务，县四大机关车辆管理，四套班子领导公务活动接待服务，四大机关办公区和住宅区的保卫及环境美化绿化。白沙事务服务中心内设接待办公室、节能办公室、公车办公室等部门。地址：白沙黎族自治县委办公大楼，法定代表人：刘玉梅。白沙事务服务中心人员编制数为27人，2019年年末的财政供养人数为23人。

- （二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

白沙事务服务中心楼堂馆所修缮补漏项目为白沙事务服务中心年初预算项目，属于经常性项目。

楼堂馆所修缮补漏项目主要涉及范围：主要用于县委办公室及会议室维修、政府新办公楼二楼大会议室楼地面维修、政府新办公楼一、二楼大厅地面维护装修、政府新办公楼三、四、五楼办公室楼地面维护装修、地面维护装修、政府大楼室外场地改造、县政府、县委办公楼卫生间吊顶修缮、政府办公楼卫生间防水等工程。楼堂馆所修缮补漏项目2019年底全部结束，各个单项修缮补漏工程均通过建设单位验收，工程结算造价：920,665.04元。

截止绩效评价日，楼堂馆所修缮补漏项目已交付使用。项目实施后，楼堂馆所的办公、生活条件得到了有效改善，给机关工作人员提供了良好的办公、生活环境，进一步提高了白沙事务服务中心的后勤服务保障能力。

（三）项目目标

据来自单位2019年预算大本的信息，项目产出绩效指标设立为：及时完成，增加工作人员满意度。

- 二、项目资金使用及管理情况的主要措施

（一）项目资金到位情况。

被评价项目资金2019年度预算计划安排财政资金1,500,000.00元，白沙黎族自治县财政局下达白沙事务服务中心楼堂馆所修缮补漏项目实际到位资金为1,500,000.00元，资金到位率100%。资金到位及时，保证了工作顺利开展。

- 项目资金使用情况。

- 2019年白沙事务服务中心楼堂馆所修缮补漏项目到位资金1,500,000.00元。楼堂馆所修缮补漏项目实际使用资金920,665.04元，结余579,334.96元，支出完成比例61.38%。主要用于县常委楼办公室维修、政府办公楼1-7楼地板砖修缮工程、县委办公楼楼顶外墙卫生间防水维修、县委县政府太阳能路灯维修工程、政府大楼室外场地改造工程、政府办公楼卫生间防水改造工程、机构改革办公用房改造工程、县委办公区老干办公室修缮、县委铁皮车库修缮补漏、牙叉镇政府能耗监管平台及空调监控节能改造工程、调干楼及综合楼蓄水塔水管避雷针系统安装工程等工程。

- （三）项目资金管理情况。

本项目实施单位是白沙事务服务中心，其会计核算采用委派制，会计核算工作由白沙县会计事务管理服务中心核算站负责。

白沙事务服务中心严格按照《白沙县财政专项资金报账制管理办法》等相关规定管理财政资金，对财政资金实行单独核算、专款专用，使得财政资金使用记录清晰、完整；规范了资金审批拨付流程，除白沙事务服务中心对工程款进行审核外，还由支付机构审核把关，确保财政资金拨付合法、及时、高效；财政资金执行授权支付，避免了被挤占、截留和挪用情况发生。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

本项目由白沙事务服务中心负责组织实施。在项目工程建设过程中，白沙事务服务中心基本上按照工程建设程序组织实施。白沙事务服务中心专门从各股室抽调人员组成本项目工作小组，负责项目的实施、管理和协调。因此，本项目组织机构健全、高效，项目组织机构符合实现项目目标的需要，项目组织情况良好。

- （二）项目管理情况分析。

本项目为预算内经常性项目，依据《中华人民共和国预算法》进行预算编制、审批、执行；项目核算按照《事业单位会计制度》进行财务核算，项目报账依据《白沙黎族自治县财政专项资金报账制管理办法》以及白沙事务服务中心内部控制管理制度等审批流程执行。

本项目工作小组把好建筑材料监督验审关，以确保工程施工质量；监督工程施工组织设计的实施，及时指导施工单位的现场施工；检查工程质量，掌握工程各阶段的质量情况，对工程质量问题及时督促整改；督促工程各阶段的自检评定，并参与工程竣工验收。

- 四、项目绩效情况

（一）项目的经济性分析

本项目预算投资金额1,500,000.00元，实际到位金额1,500,000.00元，当年完成预算资金支出920,665.04元，节约支出579,334.96元，预算节约率62.93%。该项目坚持以预算为依据，通过践行资金管理的基本原则：厉行节约、量入为出，严格控制成本，降低经费支出，节约了财政资金。

- （二）项目的效率性分析

1.项目的实施进度

根据项目建设计划和经费预算及项目运行方案，实施严格的项目管理。本项目2019年实际累计支出920,665.04元，项目资金完成比例61.38%，重大支出项目验收手续完整，各项工作及时完成，项目工程款已全部支付。

2.项目完成质量

白沙黎族自治县机关事务服务中心根据项目运行方案，细化任务，合理配置资源，建立项目控制管理机制，规避项目风险，确保了整个项目的质量，项目完成质量较好。

- （三）项目的效益性分析

1.项目预期目标完成程度

- 本项目产出指标：白沙县楼堂馆所修缮补漏工程费用支出920,665.04元元。成效指标：年内楼堂馆所待修项目完成比率达100%。项目实施后，楼堂馆所的办公、生活条件得到了有效改善，给机关工作人员提供了良好的办公、生活环境，进一步提高了白沙事务服务中心的后勤服务保障能力。各项指标都达到了项目的预期目标。

2.项目实施对经济和社会的影响

（1）社会效益

白沙县楼堂馆所修缮补漏工程的最基本的功能是满足白沙县公职人员办公、生活的最基本的需要,只有当人的这些最基本的需要得到了满足，社会才会得到安定，因此可以说，白沙县楼堂馆所修缮补漏工程是社会安定的基础保障。

（2）环境效益

白沙县楼堂馆所修缮补漏工程以确保房屋的使用安全和正常使用以及完好程度为前提讲究经济、合理、牢固、实用。提高或保持原有房屋及设备的完好率和使用功能，避免房屋加速损耗和过早的破坏。确保了国有资产的保值、增值。同时，改善公职人员办公、生活条件，延长房屋建筑物的使用寿命，在倡导低碳环保、节约能源、降低污染等方面发挥着一定功效。

（3）项目的可持续性分析

- 白沙黎族自治县机关事务服务中心负责项目的设计、立项和实施，制定管理规范、细化各项管理制度以及制定工作方案，确保项目顺利实施。项目交付使用后，则负责项目的日常维护和管理，保证了项目的长久使用。

- （四）项目预算批复的绩效指标完成情况分析

1.产出指标：白沙县楼堂馆所修缮补漏工程费用支出920,665.04元。以上项目绩效标准达到“中”。

2.成效指标：①年内楼堂馆所待修项目完成比率达	100%。②机关公职人员的满意度达90%以上。③验收合格率95%以上。

3.效率指标：建设标准成本控制不超预算，预期内完成工程并已投入使用。绩效标准达到“优”。

- 所有的绩效指标2019年度都已达到了设定的目标。

- 五、综合评价情况及评价结论

项目从可持续发展角度而言，整体发挥的生态、社会效益明显，极大的方便了公职办公人员，经评价小组综合分析，项目平均分为94分，评价结果为优。

| 评价指标 | 分值 | 得分 | 绩效等级 | 绩效等级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20.00 | 16.00 | 良好 | 优秀（18-20）、良好（16-17） 一般（14-15）、较差（13 分以下） |
| 项目管理 | 25.00 | 25.00 | 优秀 | 优秀（22-25）、良好（20-21） 一般（17-19）、较差（16 分以下） |
| 项目绩效 | 55.00 | 53.00 | 优秀 | 优秀（49-55）、良好（44-48） 一般（38-43）、较差（37 以下） |
| 综合绩效 | 100.00 | 94.00 | 优秀 | 优秀（90-100）、良好（80-89） 一般（60-79）、较差（0-59） |

1.“项目决策”评价指标满分为 20分，评价得分为 16分。该指标扣分的原因主要是：

（1）项目目标未进行细化，扣 1 分；项目目标未进行量化扣 2分；

（2）项目未制定中长期实施规划，扣 1 分；

2.“项目绩效”评价指标满分为55分，评价得分为53分。该指标扣分的原因主要是：

（1）项目未设置绩效目标评价产出数量，按良3分；

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及作法

1. 白沙事务服务中心积极布置项目并开展各项工作，各岗位分工合作，保障项目按时进行实施，顺利结束；

2.资金使用基本符合规定并达到预期效果，费用控制较好，项目预算完成率 61.38%。

（二）存在问题

1.项目未设置项目绩效目标、效益绩效目标；

2.项目未设置绩效目标评价产出数量；

## （三）建议

白沙事务服务中心应在项目申报时填写项目基本信息表、绩效目标表等，设定项目绩效目标、项目效益目标，细化、量化项目目标；

## 七、其他需要说明的事项

本报告主要依据项目实施单位提供项目相关资料进行评价，在取数过程中获取资料不齐全，一定程度上影响和制约了绩效评价结果的准确性。

附件：财政支出绩效评价指标体系

海南汇则会计师事务所

2020年4月30日