2023年专项债券白沙黎族自治县主城区方溪安置小区绩效自评报告

- 一、项目概况

- （一）项目基本情况

该项目建设用地总面积为13394.53㎡，规划建设5栋11层、1栋10层住宅楼，1栋一层的门卫及一层地下室。总建筑面积38386.11㎡（其中地上建筑面积为29174.82㎡，地下建筑面积为9211.29㎡），建筑总占地面积2920.07㎡，主要建设包括237套安置用房、物业用房及地下设备用房、停车场、人防工程等，同时配套建设相应的给排水、电气、消防、道路、停车位、景观绿化等基础设施工程。

主要技术经济指标表

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总用地面积 |  | m2 | 13394.53 |
| 2 | 总建筑面积 |  | m2 | 38386.11 |
|  | 其中 | 地上建筑面积 | m2 | 29174.82 |
|  |  | 地下建筑面积 | m2 | 9211.29 |
| 3 | 建筑占地面积 |  | m2 | 2920.07 |
| 4 | 容积率 |  |  | 2.00 |
| 5 | 建筑密度 |  | % | 21.80 |
| 06 | 机动车位数量 |  | 个 | 277 |
| 7 | 非机动车位数量 |  | 个 | 224 |
| 8 | 绿化 |  | m2 | 5369.19 |

项目概算总投资21554.27万元，其中：工程费为18604.25万元，工程其他费用为1923.63万元，预备费为1026.39万元，项目为政府投资项目，资金来源为专项债劵。

- （二）项目申报的可行性、必要性及其论证过程

- 2014 年，海南省常务会议就审议通过《海南省人民政府关于加快棚户区改造工作的实施意见》（琼府[2014]26 号）等重要文件。会议指出，棚户区改造既是民生工程，也是发展工程，还是新型城镇 化的推进工程。加大我省棚户区改造力度，是进一步保障民生、改善困难 群众住房条件的迫切需要。《实施意见》明确了棚户区改造工作的整体要 求、基本原则、实施范围、保障措施和政策支持等。

会议强调，要加强与国家有关部门的沟通和衔接，力争把我省确定的改造任务纳入中央整体计划；安置工作要坚持从实际出发，实行实物安置和货币安置并举，更好满足群众个性化要求，真正把好事办好；依法依规 做好拆迁工作，切实维护群众合法权益，维护社会和谐稳定。各部门、各 市县要把棚户区改造摆上重要议程，加强组织领导，科学规划实施，抓住机遇，用好政策，加大推进力度，确保目标任务如期完成。

为解决好白沙县因城市发展涉及征拆的安置问题，经白沙县委县政府 决策拟选址资规局西侧拟回收白沙农场宗地进行安置小区建设。项目位于海白高速县城西入口处，交通区位条件优越，南北分别紧临方溪路和牙叉中路、西侧市政道路在建。

项目的实施将充分挖掘拆迁区域内原有建设用地的潜力，大大提高土地使用率，盘活现有存量土地，实现有限土地资源的再生利用，达到从严控制建设用地总量、土地节约集约利用的目的，为城市发展提供可观的用地保障。

- 项目建成后可以明显改善该小区居民生活条件，有利于社会稳定及发展。

- 二、项目资金使用及管理情况

- （一）项目资金使用情况

- 项目资金项目资金为地债资金，项目概算总投资为21554.27万元（最终投资已结算审核为准）。

- 2023年项目已安排专项地债资金10000万元，截止2023年12月31日，已支出10000万元，主要用于项目费用支出。

- （二）项目资金管理情况

- 项目严格依据专款专用资金，未发现违规挪用专项资金、经费使用不规范等问题。项目资金使用按照批复预算支付，资金使用流程符合有关财务会计管理制度的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，使用效益较好。

- 三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况

- 项目已完成所以招标工作，截至2023年12月31日，项目总体形象进度为60%。

- 项目管理情况

- 项目按照国家相关法律法规制定项目建设管理制度，配备专职安全员每天进行检查。日常检查项目安全情况以及定期召开安全文明生产施工会。

- 四、项目绩效情况

- 项目基本完成阶段性绩效目标（项目还在建设中）。具体分析如下：

- 项目的效率性分析

- 对于该项目进度按工作计划进行，逐步完成该项目。

- 项目的效益性分析

- 本项目的建设对于社会等不同利益群体以及社会的发展与进步的 具体影响表现在以下几个方面：

- 1.本项目的建设，将会给周边地区带来大量的就业机会 。随着海南省发展步伐的加快，大量劳动力将从农业、农村中解放出来，其就业问题变得严峻。项目的建设过程中需要大量的劳动力从事施工工作， 对解决闲置人口就业起到积极作用 。其物业管理、居民生活服务等项目也将长期为社会解决大量人员的就业问题 。因此，本项目可为缓解当地就业做出积极的贡献。

## 2.实施本项目，有助于当地社会的稳定与经济的健康可持续发展， 受当地政府和居民支持 。项 目的建设与实施不会对当地居民的生活产生负面影响，不会对当地环境产生破坏作用 。 同时，本项目的市政配 套服务设施，将为居民提供极大的便利条件。

## 项目的可持续性分析

- 本项目的选址充分考虑未来城市的发展方向、布局形态和用地性质，分析城市空间分布结构和特点，商业网点发展的规划和布局， 同时考虑与城市规划的用地不冲突，征地的可能性以及与其他公用事业，如水、 电、通讯、城市公共交通等的协调性，达到与城市总体规 划的密切配合。项目的互适性分析：

- 1.对加快城市发展的影响

- 本项目将在县域建设配套工程，对附近基础设施积极维护，项 目 的运营直接增加公共设施的服务容量，增大人流、物流，促进当地发 展。

- 2.不同利益群体对项目的态度及参与程度

- 项目的建设会直接或间接创造大量就业岗位，增加当地居民收入 水平；促进当地经济发展，增加税收 。本项目发展所带来的社会效益 较为显著，对不同利益群体的影响呈利好状态。

3.对当地少数民族风俗习惯和宗教的影响

项目单位尊重当地风俗和宗教信仰，充分考虑员工民族风俗习惯、 生活方式，不会引发民族矛盾，不会影响社会安定，且给他们生活带 来更多便利。

根据分析，此次项目符合地区各利益群体的关系，得到各类组织 的支持，适合现有的技术条件和地区文化条件，具有较好的社会合适性。

- 五、偿债资金来源

- 偿债来源主要是政府拆迁补偿费。

- 六、融资与项目平衡收益等反应偿债能力

白沙黎族自治县主城区方溪安置小区项目，偿债来源主要是政府拆迁补偿费。

- 七、偿债风险的指标

- 偿债来源主要是政府拆迁补偿费。但根据《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）规定，若因项目取得的政府性基金或专项收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。

白沙县城乡建设投资有限公司

2024年6月18日