2024年度白沙黎族自治县西岭路市政道路工程项目支出绩效自评报告

单位名称: 白沙黎族自治县住房和城乡建设局

2025年3月

- 项目基本信息

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  | 白沙黎族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 主管部门 | 白沙黎族自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  | 白沙黎族自治县 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 572800 |
| 项目类型 |  | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初预算（万元） |  | 500.00 |  | 实际到位（万元） |  | 500.00 |  |  | 实际使用（万元） |  |  |  | 406.63 |
| 其中：中央资金 |  | - |  | 其中：中央资金 |  | - |  |  | 其中：中央资金 |  |  |  | - |
| 省级资金 |  | - |  | 省级资金 |  | - |  |  | 省级资金 |  |  |  | - |
| 县级资金 |  | 500.00 |  | 县级资金 |  | 500.00 |  |  | 县级资金 |  |  |  | 406.63 |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  | 二级指标 |  | 分值 | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |
| 项目决策 | 20 |  | 项目目标 |  | 4 | 目标内容 |  |  |  | 4 |  | 1 |  |
|  |  |  | 决策过程 |  | 8 | 决策依据 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 资金分配 |  | 8 | 分配办法 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |
| 项目管理 | 25 |  | 资金到位 |  | 5 | 到位率 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | 资金管理 |  | 10 | 资金使用 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  | 组织实施 |  | 10 | 组织机构 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |
| 项目绩效 | 55 |  | 项目产出 |  | 25 | 产出数量 |  |  |  | 11 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 4 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 4 |  | 3 |  |
|  |  |  | 项目效益 |  | 30 | 经济效益 |  |  |  | 6 |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 6 |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |

- 目 录

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	2

二、绩效评价工作情况	3

三、绩效评价指标分析情况	4

（一）项目资金情况分析	4

（二）项目实施情况分析	5

（三）项目绩效情况分析	5

四、综合评价情况及评价结论	7

五、主要经验及做法、存在的问题和建议	7

1.主要经验及做法	7

2.存在问题	7

3.改进措施	7

白沙黎族自治县西岭路市政道路工程项目绩效评价指标体系表	8

白沙黎族自治县西岭路市政道路工程

项目支出绩效评价报告

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

1.项目单位基本情况

白沙黎族自治县住房和城乡建设局（以下简称“本单位”）设办公室、房地产市场监管与住房保障岗、城市建设管理岗、村镇管理岗、建筑和科技管理岗、城乡环境卫生管理岗等6个职能机构。

主要职责包括：

(一)贯彻执行党中央和国家有关住房和城乡建设工作的方针政策，法律法规以及中国(海南)自由贸易试验区(自由贸易港)的政策措施，落实省委省政府和县委县政府的决策部署。

(二)研究提出并组织实施全县住房和城乡建设政策规定和发展规划，协调推进住房和城乡建设改革，结合海南自由贸易试验区(自由贸易港)政策措施，提出有关住房和城乡建设工作方面的意见和建议。

(三)拟定本县保障性住房规划及指导实施;指导全县住房

建设和住房制度改革工作。

- （四）负责全县房地产业行业管理，指导规范房地产市场。拟订全县房地产业发展规划，落实房地产业发展政策及房地产市场监督和调控政策。

- (五)指导和管理全县城镇建设;拟订全县城镇建设和市政公用事业的中长期发展规划、改革措施并指导实施;承担城市生态修复、城市修补工作;承担城市地下空间的开发和利用工作;承担历史文化名城(镇、村、街)的保护和监督管理工作;指导城市燃气、市政设施、雕塑、园林、绿化、路灯、市容、环卫工作。

(六)指导全县美丽乡村建设、村镇基础设施建设、农村住房建设、住房安全及危房改造工作，拟订全县乡村民宿发展规划并指导实施。

(七)拟订全县城市和村镇环境卫生管理发展规划、政策、规章制度、技术标准并监督实施;指导全县环卫设施建设与管理，督导生活垃圾和建筑垃圾减量化、资源化、无害化处理工作。

(八)指导和监督全县建筑活动;规范建筑市场，指导监督建筑市场准入和工程招投标;参与县内大中型工程竣工验收工作。

(九)贯彻工程建设实施阶段的国家标准，监督指导各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价;监督执行公共服务设施(不含通信设施)建设标准。

(十)监督指导工程监理以及工程质量和安全工作;指导实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策，组织或参与工程较大质量、安全事故的调查处理。

(十一)贯彻执行建设科技发展规划和经济政策并组织实施;监督指导重大建筑节能项目，推进城镇减排;指导房屋墙体材料革新工作;指导全县城市设计、风貌管理工作。

(十二)负责在全县范围内对国家和省有关建设法律法规和规章的贯彻执行情况进行稽查，依法对建设行业的重大违法违规行为进行稽查和处罚。

(十三)负责全县城乡建设档案的管理和利用工作。

(十四)承办县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

2.项目的实施依据

白沙黎族自治县发展和改革委员会 白沙黎族自治县财政局《关于印发<白沙县2022年政府投资项目年度投资计划（第一批）>的通知》（白发改〔2022〕13号）。

3.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

本项目为一次性项目，项目资金为地方政府一般债券，合计500.00万元。

项目建设内容和规模：包括道路工程、给排水工程、电气工程、绿化工程等，具体规模如下：

（1）道路工程：项目道路总长约569.94m,红线宽度为12m,为双向两车道，采用沥青砼路面，设计速度为20km/h,设计使用年限为10年。

（2）给排水工程：项目新建DN150给水管长520m,DN200给水管长138m,采用PE管；d600雨水管长392m,d800雨水管长223m,d1500雨水管长21m,d300雨水联络管长167m,采用钢筋混凝土承插管；DN400污水管长607m,采用高筋增强聚乙烯缠绕管。

（3）电气工程：新建电缆沟长546m,PVC通信管长560m,新建8m高单臂灯19盏，10m高投光灯6盏，光源采用LED灯，设置箱式变电站1座。

（4）绿化工程：绿化种植乔木155株。

- （二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标和阶段性目标

修改完善后：

项目绩效总目标：推进全县建设发展，加快小城镇建设、壮大县域经济，完善路网建设，改善人居环境，进一步激活片区交通功能和完善城市市政配套功能，解决人民生活问题。

年度目标：完成项目道路工程、给排水工程、电气工程、绿化工程建设等总工程量形象进度40%.

产出目标：

产出数量：完成总工程量40%

产出质量：建设期间无质量问题、工程质量验收合格

产出时效：按计划进度施工

产出成本：各项费用结算价控制在概算范围内

2.预期主要的社会和经济效益

修改完善后：

经济效益：降低物流成本、吸引投资

社会效益：改善人居环境

可持续影响：促进区域经济发展平衡

服务对象满意度：群众满意度≥95%

- 二、绩效评价工作情况

前期准备：一是项目对接。评价小组与被评价项目相关人员对接，了解项目资金、绩效情况。二是资料收集。评价小组收集与本次评价相关的资料，包括项目绩效自评，及相关佐证资料。

组织实施：评价小组对采集的评价相关基础数据资料进行整理汇总，结合现场核查情况，对项目绩效进行全面分析，形成初步评价意见，并完成报告初稿的撰写。评价小组就评价报告征集评价项目相关人员意见，并根据情况完成修改，报送县财政局。

- 三、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

项目预算500.00万元，资金性质为地方政府一般债券，到位时间2024年12月3日，虽年底到位，但未影响当年支出。

2.项目资金使用情况分析

项目总支出460.13万元，其中自本项目经费中支出406.63万元，基本户支出50.00万元（工程预付款），自“综合项目工作经费”中支出3.50万元（监理费）。支出内容主要包括支付工程款、监理费等，详见下表：

| 序号 | 单位名称 | 付款类型 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中经建研设计有限公司 | 施工图设计审查费 | 29,593.00 |
|  |  | 地形测量费 | 37,913.00 |
| 2 | 中嘉勘测设计有限公司 | 管线探测测量费 | 64,534.66 |
| 3 | 海南水文地质工程地质勘察院 | 地质灾害危险性评估费 | 36,000.00 |
| 4 | 海南中宸项目管理有限公司 | 招标代理服务费 | 72,900.00 |
| 5 | 广东千福田工程造价咨询有限公司海南分公司 | 工程量清单和招标控制价编制咨询服务费 | 60,948.00 |
| 6 | 海南首晟建设工程有限公司 | 工程款 | 3,568,039.08 |
| 7 | 中申华达建设工程管理有限公司 | 监理费 | 107,932.10 |
| 8 | 海南水文地质工程地质勘察院 | 水土保持技术服务费 | 144,800.00 |
| 9 | 海南中乘工程勘察设计有限公司 | 勘察费 | 103,784.96 |
| 10 | 中联合创设计有限公司海南分公司 | 设计费 | 374,855.20 |
| 合计 |  |  | 4,601,300.00 |

3.项目资金管理情况分析

经查看项目资金支出明细账、支付凭证及其附件，项目资金使用符合国家财经法规和单位财务管理制度的规定，资金拨付具有完整的审批程序，资金支出用途符合预算批复及合同规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- （二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析

项目施工单位为委托招标，中标单位为海南首晟建设工程有限公司，合同签订日期2022年12月25日，合同价13,106,335.28元，工期550日历天，计划工期2022年11月8日至2024年5月10日。

2.项目管理情况分析

本单位依据《海南省政府投资项目管理办法》《白沙黎族自治县政府投资项目管理办法》实施项目管理，制定《基本建设项目管理制度》并严格执行。

- （三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本单位前期委托中经建研设计有限公司、中嘉勘测设计有限公司实施地形测量和管线探测测量，委托广东千福田工程造价咨询有限公司海南分公司编制工程量清单、招标控制价，委托中联合创设计有限公司编制初步设计和概算等，项目概算总投资1,687.54万元，其中工程费1,355.99万元，工程其他费251.19万元，预备费80.36万元，项目预算控制适当。

（2）项目成本（预算）节约情况

截止2024年12月31日，项目尚未完工，暂无法计算成本节约情况。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

因前期受新冠疫情影响及项目资金问题，推迟开工，实际开工日期2024年2月22日，计划竣工日期2026年12月15日，截止2024年12月31日，项目已完成形象进度40%.

（2）项目完成质量

根据工程量清单、监理报告，暂未出现质量问题。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目已完成形象进度40%，预期可按计划完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

经济效益：改善交通条件能减少运输时间和费用，提升物流效率，增强企业竞争力；良好的交通基础设施能吸引更多投资，推动区域经济发展。

社会效益：便捷的交通使居民更容易获得医疗、教育等服务，提升生活便利性，另外，道路的建设有助于缩短出行时间，提升交通效率，提升应急运输能力。

可持续影响：项目的实施有助于缩小区域发展差距，推动经济均衡发展。

- 四、综合评价情况及评价结论

项目综合得分为92分，绩效级别评定为“优秀”。

项目绩效评价得分汇总表

| 评价指标 | 分值 | 得分 | 绩效等级 | 绩效等级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 17 | 良好 | 优秀（18-20）、良好（16-17）、 一般（14-15）、较差（13分以下） |
| 项目管理 | 25 | 25 | 优秀 | 优秀（22-25）、良好（20-21）、 一般（17-19）、较差（16分以下） |
| 项目绩效 | 55 | 50 | 优秀 | 优秀（49-55）、良好（44-48）、 一般（38-43）、较差（37以下） |
| 综合绩效 | 100 | 92 | 优秀 | 优秀（90-100）、良好（80-89）、 一般（60-79）、较差（59以下） |

1.“项目决策”评价指标满分为20分，评价得分17分。

该指标扣分的原因主要是：绩效目标不够细化、量化。

2.“项目管理”评价指标满分为25分，评价得分25分。

3.“项目绩效”评价指标满分为55分，评价得分50分。该指标扣分的原因主要是：未设置产出质量、时效目标，未设置经济效益、可持续影响目标。

- 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

- 1.主要经验及做法

无。

- 2.存在问题

绩效目标设置不够细化、量化，具体目标设置不全面。

- 3.改进措施

按评价小组修改后的目标和具体目标修改系统录入信息。

- 白沙黎族自治县西岭路市政道路工程项目绩效评价指标体系表

单位：白沙黎族自治县住房和城乡建设局                                                                       绩效等级：优秀

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 评价依据 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） | 项目目标：完善路网建设，改善人居环境，进一步激活片区交通功能和完善市政配套功能、该项目总投资1688万元。项目目标明确，但不够细化、量化。该项指标得1分。 | 1 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 项目立项符合《白沙县2022年政府投资项目年度投资计划（第一批）》，符合本部门职责，制定三年中期实施规划。该指标得3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 项目符合预算申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目未发生调整。该项指标得5分。 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 4 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（3分） | 未制定相关资金管理办法，依据《住建局资金管理办法》实施项目资金管理；项目资金分配依据合同约定、项目进度，分配合理。该项指标得4分。 | 4 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 4 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法（1分），资金分配合理（3分） | 项目资金分配符合预算法、相关资金管理办法；分配结果合理，该项指标得4分。 | 4 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） | 项目资金实际到位500万元，到位率100%，该项指标得3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 | 项目资金及时到位。该项指标得2分。 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 | 经检查相关会计凭证资料，项目不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支的情况。该项指标得7分。 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 | 项目执行《白沙黎族自治县财政专项资金报账制管理办法》《行政事业单位财务管理制度》《住建局资金管理办法》等实施财务管理，会计核算规范。该项指标得3分。 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（1分） | 项目通过公开招标，签订合同，机构健全、分工明确。该项指标得1分。 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） | 依据《海南省政府投资项目管理办法》《白沙黎族自治县政府投资项目管理办法》实施项目管理，制定《基本建设项目管理制度》并严格执行。该项指标得9分。 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 25 | 产出数量 | 11 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（每个子项目1分，子项目得分=各子项完成率*对应分数，完成率超过100%的按100%计算。本指标总分等于各子项目得分之和，满分11分） | 未设置产出数量目标，补充设置为完成总工程量的40%。根据工程量清单，已完成形象进度40%。该项指标得10分。 | 10 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 6 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优6分、良4分、中2分、差1分进行评分） | 设置产出质量目标为：建设期间无质量问题、工程质量验收合格。截止2024年12月31日，项目尚未完工验收，根据工程量清单、监理报告，未出现质量问题。该项指标得6分。 | 6 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 4 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优4分、良2分、中1分、差0分进行评分） | 未设置产出时效目标，扣1分；补充设置为按计划进度施工。项目计划2022年11月开工，受新冠疫情及项目资金问题，延迟至2024年2月22日，因属于不可抗力原因，不扣分，该项指标得3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 4 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优4分、良2分、中1分、差0分进行评分） | 未设置产出成本目标，扣1分；补充设置为各项费用结算价控制在概算范围内。截止2024年12月31日，项目尚未完工验收，尚未结算。该项指标得3分。 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 30 | 经济效益 | 6 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（6分） | 未设置经济效益目标，扣1分；补充设置为降低物流成本、吸引投资；改善交通条件能减少运输时间和费用，提升物流效率，增强企业竞争力；良好的交通基础设施能吸引更多投资，推动区域经济发展。该项指标得5分。 | 5 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 6 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（6分） | 年初设置社会效益目标改善人居环境；便捷的交通使居民更容易获得医疗、教育等服务，提升生活便利性，另外，道路的建设有助于缩短出行时间，提升交通效率，提升应急运输能力。该项指标得6分。 | 6 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 6 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（6分） | 项目无相关的环境效益，该项指标按满分计。 | 6 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 6 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（6分） | 未设置可持续影响目标，扣1分；补充设置为“促进区域经济发展平衡”，项目的实施有助于缩小区域发展差距，推动经济均衡发展。该项指标得5分。 | 5 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 6 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（6分） | 设置服务对象满意度目标为“群众满意度≥95%，因项目尚未完成，该指标按满分计。 | 6 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 92 |